-Projekt-

U M O W A  nr  ………....2017

Zawarta w dniu  …………..2017r. w Pruszczu pomiędzy

Gminą Pruszcz z siedzibą w Pruszczu, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz, NIP: 5591241441, którą reprezentuje: Dariusz Wądołowski – Wójt Gminy Pruszcz,

zwaną dalej w tekście "Zamawiającym",

a

…………………. wpisaną do …………………………..., pod numerem  KRS: …………..., NIP …………., REGON …………….,  które dalej reprezentuje:

……….– ………...

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą "

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.:

„Remont drogi gminnej nr 031148C – ul. Lipowa w Pruszczu”

– klasa drogi „D” - dojazdowa, KR 1

2. Przedmiot  umowy obejmuje następujące prace budowlane:

- Wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni.

- Stabilizację  istniejącego  podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji 2,5 Mpa

- Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej mieszanką o ciągłym uziarnieniu kruszywa łamanego 0/31,5mm, średnia grubość warstwy 10 do 15 cm;

- Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2;

- Ułożenie warstwy z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC 11 S w ilości 100kg /m2, grubość warstwy     minimum 3 cm.

- Wykonanie opaski o szerokości 0,5 m z  nawierzchni tłuczniowej mieszanką o ciągłym uziarnieniu kruszywa łamanego 0/31,5mm, średnia grubość warstwy 10 do 15 cm

- Zamontowanie  lub regulacja istniejących skrzynek ulicznych obudowy zasuw i nawiertek na istniejącej sieci wodociągowej oraz na przyłączach wodociągowych oraz regulacja   pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej.

- Wykonanie rowu na gł. 0,4 m

- Dodatkowo w ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- zgłoszenia rozpoczęcia prac do instytucji, których uzbrojenie techniczne przebiega w okolicach realizowanej inwestycji, dot.  urządzeń wodno-kanalizacyjnych, melioracyjnych

- wprowadzenia wraz z ustawieniem oznakowania tymczasowej organizacji ruchu na czas  prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem,

- zabezpieczenia i oznakowania przez cały czas wykonywania przedmiotu umowy prowadzonych robót oraz placu budowy,

- geodezyjnego wznowienia granic lub porozumienia się wszystkich użytkowników gruntów sąsiadujących w celu wytyczenia pasa korony drogi,

- naprawy i doprowadzenia do stanu pierwotnego potwierdzonego pisemnym odbiorem  przez użytkownika/właściciela instalacji/obiektu w przypadku  zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń bądź ich części

- pokrycia kosztów ewentualnych odszkodowań za wejście na grunty.

§ 2

Obowiązki Stron

- Wykonawca zobowiązuje się:

- wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zaleceniami Zamawiającego i postanowieniami niniejszej umowy, przy uwzględnieniu: opisu technicznego, przekroju konstrukcyjnego, przedmiaru robót i oferty Wykonawcy z………..2017 r. oraz kosztorysu ofertowego z ……………….2017 r., które stanowią integralną część umowy.

- wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, przy czym wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność zarówno za przedmiot umowy, który realizuje jak i za teren, na którym go realizuje, w tym za jego zabezpieczenie, utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody jakie mogą na nim powstać.

- Najpóźniej w chwili protokolarnego przejęcia placu budowy od Zamawiający Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu opłaconą polisę OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich, ich mienia, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym także ruchem pojazdów mechanicznych na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 PLN dla każdego wypadku ubezpieczeniowego przez cały rzeczywisty okres wykonywania robót.

- Zamawiający zobowiązuje się:

- przekazać wykonawcy plac budowy najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy;

- przystąpić do odbioru robót, w terminie o którym mowa § 4 ust. 2

- wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności.

§ 3

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi do dnia 23.12.2017r.

2. Datą wykonania przedmiotu umowy jest dzień  spisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad i uwag, podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika budowy oraz  przedstawicieli Zamawiającego.

§ 4

Dokonanie odbioru robót

1. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru co najmniej  na 3 dni przed terminem o którym mowa w § 3 ust. 1.

2. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia gotowości Zamawiającego

3. Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia Zamawiającemu terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających celem dokonania ich odbioru. Brak zgłoszenia Zamawiającemu  robót zanikających spowoduje, że koszty ewentualnych odkrywek obciążą w całości Wykonawcę.

4. 	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- 	jeśli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z  przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- 	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający  może odstąpić od umowy  z winy Wykonawcy i  odmówić  wypłaty wynagrodzenia,

-	wymagać zapłacenia  kar  umownych i nie odstępując od umowy, żądać wykonania robót po raz drugi.

§ 5

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie  netto: ………... zł powiększone o podatek od towarów i usług tj. brutto: …………….. zł, słownie:  ………………. złotych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości fakturowania częściowego robót.

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym również koszty związane z:

a) pełną obsługą geodezyjną,

b) zainstalowaniem liczników poboru wody i energii elektrycznej - koszty zużycia tych	mediów związane z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,

c) 	wykonaniem wszelkich robót związanych z organizacją i likwidacją placu budowy, jego 	zaplecza technicznego, administracyjno-socjalnego oraz magazynowego, zgodnie z przepisami BHP i  p.poż,

d) wykonaniem niezbędnych badań, prób, regulacji (min. badań w tym masy bitumicznej, prób zgęszczenia gruntu i podbudowy jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających).

e) 	zabezpieczeniem terenu budowy

f) 	prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji	niniejszej umowy

g) przygotowaniem obiektu i wszelkich dokumentów leżących po stronie Wykonawcy 	związanych z procedurą odbiorową przedmiotu umowy,

- Zapłata wynagrodzenia, nastąpi w terminie do 30.12.2017r. na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT dostarczonej w terminie do 28.12.2017r. Wykonawca jest uprawniony  do wystawienia faktury po podpisaniu protokołu odbioru końcowego  przedmiotu umowy bez uwag i wad.

- Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto   wskazane na fakturze.

§ 6

Przedstawiciele stron

1. 	Zamawiający wyznaczy przedstawiciela do kontaktów z Wykonawcą w osobie                               p. Kseni Radosz.

2.	Wykonawca ustanowi Kierownika budowy/Kierownika robót w osobie p……………………………….

§ 7

Wypowiedzenie umowy i odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia  umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia w przypadku: istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W przypadku wypowiedzenia umowy z ww. przyczyny Wykonawca otrzyma wynagrodzenie częściowe, odpowiadające wykonanej części umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia gdy:

- gdy Wykonawca w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn.

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa ta trwała dłużej niż 5 dni.

- Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, w dalszym ciągu wykonuje prace budowlane w sposób niezgodny z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, wskazaniami Zamawiającego.

§ 8

Kary umowne

1. 	Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:

- 	za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w  §  3 ust. 1, 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

- 	za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i  rękojmi w  wysokości  0,1%  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1,  za  każdy  dzień  opóźnienia  licząc  od  dnia  wyznaczonego  na usunięcie wad,

- 	za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy i niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za opóźnienie w przekazaniu  placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1  umowy, za każdy dzień opóźnienia

3. W razie  braku zapłaty kary umownej w terminie  wskazanym w  wezwaniu do zapłaty kary umownej Zamawiający jest  uprawniony do  potrącenia kary umownej  z wynagrodzenia wykonawcy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji, na wykonany przedmiot umowy, w tym użyte materiały, licząc od daty dokonania przez Strony protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się do udziału w dokonywanych okresowo przeglądach gwarancyjnych.

- W razie wystąpienia wad Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady przedmiotu umowy w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wystąpieniu wad.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 10

Rozwiązywanie sporów

- Wszelkie spory, które mogą powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą rozwiązywane pomiędzy Stronami polubownie.

- W przypadku nie załatwienia sporu polubownie spory rozwiązywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu  dla każdej ze stron.

Zamawiający:						 Wykonawca: