Załącznik nr 5

UMOWA Nr …/W/2018

zawarta w dniu 3 września 2018 r. w Pruszczu, pomiędzy Gminą Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz, NIP 559-12-41-441 zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez Dariusza Wądołowskiego –Wójta Gminy Pruszcz

a

…………………….., zwanym dalej „Wykonawcą" reprezentowaną przez …………………………

§1

# Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a wykonawca przyjmuje do wykonania Budowę Otwartej Strefy Aktywności wariant podstawowy – 1 obiekt, zlokalizowany w Niewieścinie dz. nr 16/9
86-120 Pruszcz.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w/w prac zgodnie z ofertą Wykonawcy, dokumentacją techniczną.

- Zamówienie realizowane jest  zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579. tj.)

- Zamawiający dopuszcza zmianę przedmiotu zamówienia wym. w § 1 ust. 2 w trakcie wykonywania robót z uwagi na zaproponowane korzystniejsze dla Zamawiającego wykonywania robót budowlanych.

# §2

Termin wykonania

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, w terminie do 30.09.2018 r.

- Przez wykonanie przedmiotu umowy strony rozumieją zakończenie prac budowlanych
i podpisanie przez obie strony końcowego protokołu robót bez zastrzeżeń.

§3

Zasady rozliczenia

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe …. zł brutto (słownie: ……………. złotych …./100).

§4

Termin płatności

Podstawą do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie dostarczenie Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT do dnia 07.10.2018 r. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury po podpisaniu protokołu odbioru przez dwóch przedstawicieli Zamawiającego oraz jedną osobę reprezentującą Wykonawcę. Zapłata faktury nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przelewem z konta Zamawiającego na konto wskazane na fakturze.

# §5

Roboty dodatkowe

- Ewentualne roboty dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego.

- Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie zaakceptowany przez Zamawiającego – "Protokół konieczności".

- Wynagrodzenie za roboty dodatkowe Strony ustalą po negocjacjach z Wykonawcą, który do negocjacji przedstawi kosztorys ofertowy sporządzony z zastosowaniem wskaźników cenotwórczych zgodnych z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do nn. umowy.

# §6

# Zobowiązania i uprawnienia stron

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania przedmiotu zgodnie
z ofertą, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, prawem budowlanym i sztuką budowlaną. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, art. 10 ustawy „Prawo Budowlane".

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego okazać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń, atesty, certyfikaty oraz deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną.

- Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W przypadku wystąpienia wad w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do ich usuwania niezwłocznie, od daty powiadomienia (pisemnego lub faksem) przez Zamawiającego. Każdorazowo termin usunięcia usterek strony uzgodnią wspólnie.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania terenu budowy w należytym porządku oraz do usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót
i przekazania go Zamawiającemu, w tym odtworzenia lub wymiany uszkodzonych lub zniszczonych elementów.

- Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do wskazania punkty poboru energii elektrycznej i wody. Koszty użycia wody i energii ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru robót w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości przystąpienia do odbioru.

§7

Odpowiedzialność odszkodowawcza

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w trakcie wykonania prac objętych nn. Umową.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc, za wyjątkiem sytuacji gdy przerwa w robotach nastąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy.

§8

Kary umowne

1. 	Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:

- 	za opóźnienie w  wykonaniu  przedmiotu   umowy  w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za każdy dzień opóźnienia,

-  	z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  20 %  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3,

- 	z tytułu istnienia wad w przedmiocie umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3,

2. 	Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia określonego
w § 3.

§9

Przepisy ogólne

Zmiany treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10

Liczba egzemplarzy umowy

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                                           Wykonawca