-Projekt-

U M O W A  nr  ………....2018

Zawarta w dniu  …………..2018r. w Pruszczu pomiędzy

Gminą Pruszcz z siedzibą w Pruszczu, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz, NIP: 5591241441, którą reprezentuje: Dariusz Wądołowski – Wójt Gminy Pruszcz,

zwaną dalej w tekście "Zamawiającym",

a

…………………. wpisaną do …………………………..., pod numerem  KRS: …………..., NIP …………., REGON …………….,  które dalej reprezentuje:

……….– ………...

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą "

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.:

Remont elewacji budynku komunalnego w Pruszczu na ul. Zamkniętej

2. Przedmiot  umowy obejmuje:

- Prace przygotowawcze przy ścianach zewnętrznych

- Prace budowlane przy ścianach zewnętrznych – tynkowanie (tynk cienkowarstwowy mineralny – biały oraz barwiony).

§ 2

Obowiązki Stron

- Wykonawca zobowiązuje się:

- wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zaleceniami Zamawiającego i postanowieniami niniejszej umowy, przy uwzględnieniu: opisu technicznego i oferty Wykonawcy z………..2018 r. oraz kosztorysu ofertowego z ……………….2018 r., które stanowią integralną część umowy.

- wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, przy czym wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność zarówno za przedmiot umowy, który realizuje jak i za teren, na którym go realizuje, w tym za jego zabezpieczenie, utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody jakie mogą na nim powstać.

- Zamawiający zobowiązuje się:

- przekazać wykonawcy plac budowy najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy;

- przystąpić do odbioru robót, w terminie o którym mowa § 4 ust. 2

- wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności.

§ 3

Termin wykonania przedmiotu umowy

- Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi do dnia 09.11.2018r.

- Datą wykonania przedmiotu umowy jest dzień  spisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad i uwag, podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy oraz  przedstawicieli Zamawiającego.

§ 4

Dokonanie odbioru robót

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru najpóźniej na 3 dni przed terminem o którym mowa w § 3 ust. 1.

- Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia gotowości Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia Zamawiającemu terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających celem dokonania ich odbioru. Brak zgłoszenia Zamawiającemu  robót zanikających spowoduje, że koszty ewentualnych odkrywek obciążą w całości Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeśli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z  przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający  może odstąpić od umowy  z winy Wykonawcy i  odmówić  wypłaty wynagrodzenia,

- wymagać zapłacenia  kar  umownych i nie odstępując od umowy, żądać wykonania robót po raz drugi.

§ 5

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie  netto: ………... zł powiększone o podatek od towarów i usług tj. brutto: …………….. zł, słownie:  ………………. złotych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości fakturowania częściowego robót.

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym również koszty związane z:

- wykonaniem wszelkich robót związanych z zabezpieczeniem terenu budowy, likwidacją placu budowy, jego zaplecza technicznego, administracyjno-socjalnego oraz magazynowego, zgodnie z przepisami BHP i  p.poż,

- prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT/Rachunku dostarczonej do Zamawiającego. Wykonawca jest uprawniony  do wystawienia faktury/rachunku po podpisaniu protokołu odbioru końcowego  przedmiotu umowy.

- Płatność za fakturę/rachunek VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto wskazane na fakturze.

§ 6

Przedstawiciele stron

- Zamawiający wyznaczy przedstawiciela do kontaktów z Wykonawcą w osobie                          p. Sebastian Kendra i Łukasz Pawlak.

2.	Wykonawca ustanowią osobę do kontaktu P. ……………………………….

§ 7

Zmiany umowy, wypowiedzenie umowy i odstąpienie od umowy

- Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuszcza zmiany umowy w zakresie terminu wykonania, zmiany technologii robót oraz zmian materiałowych. Za uzasadnione przypadki wprowadzenia w/w zmian należy uznać np. konieczność wykonania robót na skutek okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia  umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia w przypadku: istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W przypadku wypowiedzenia umowy z ww. przyczyny Wykonawca otrzyma wynagrodzenie częściowe, odpowiadające wykonanej części umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia gdy:

- gdy Wykonawca w terminie 15 dni od dnia przekazania placu budowy nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn.

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa ta trwała dłużej niż 15 dni.

- Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, w dalszym ciągu wykonuje prace budowlane w sposób niezgodny z umową, zasadami wiedzy technicznej, ofertą Wykonawcy i kosztorysem ofertowym oraz wskazaniami Zamawiającego.

§ 8

Kary umowne

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:

- za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w  §  3 ust. 1, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i  rękojmi w  wysokości  0,1%  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1,  za  każdy  dzień  opóźnienia  licząc  od  dnia  wyznaczonego  na usunięcie wad,

- za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy i niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości

20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za opóźnienie w przekazaniu  placu budowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru końcowego w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1  umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- W razie  braku zapłaty kary umownej w terminie  wskazanym w  wezwaniu do zapłaty kary umownej Zamawiający jest  uprawniony do  potrącenia kary umownej  z wynagrodzenia wykonawcy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji, na wykonany przedmiot umowy, w tym użyte materiały, licząc od daty dokonania przez Strony protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się do udziału w dokonywanych okresowo przeglądach gwarancyjnych.

- W razie wystąpienia wad Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady przedmiotu umowy w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wystąpieniu wad.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 10

Rozwiązywanie sporów

- Wszelkie spory, które mogą powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą rozwiązywane pomiędzy Stronami polubownie.

- W przypadku nie załatwienia sporu polubownie spory rozwiązywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu  dla każdej ze stron.

Zamawiający:						 Wykonawca: