załącznik nr 2

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ................................ w Pruszczu, pomiędzy Gminą Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz, NIP 559 -12-41-441 zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez Dariusza Wądołowskiego –Wójta Gminy Pruszcz

a

………………………………….zwanym dalej „Wykonawcą"

o następującej treści :

Stosownie do przeprowadzonej procedury zapytania rynkowego o cenę strony zawarły umowę następującej treści :

§1

# Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne p.n. Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie” planowana do realizacji w jednostce ewidencyjnej Pruszcz na działce ewid. o nr.: 85/1 w Brzeźnie..

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie ofertą Wykonawcy oraz kosztorysem ofertowym w oparciu o dokumentację budowlaną zatwierdzoną decyzją pozwolenia na budowę Nr 739/2016 z dnia 08.12.2016 r oraz dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza ograniczenie lub zmianę zakresu przedmiotu zamówienia wym. w § 1 ust. 2  w trakcie wykonywania robót z uwagi na zaproponowane korzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania techniczne wykonywania robót budowlanych lub wystąpieniu nieprzewidzianych okoliczności z uwzględnieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

- Wykonywane roboty powinny nie zakłócać prawidłowego funkcjonowania  wszystkich obiektów użyteczności publicznej położonych w sąsiedztwie prowadzonej inwestycji tj. świetlicy w Brzeźnie, placu zabaw.

- W/w zadanie inwestycyjne jest realizowane przy planowanym pozyskaniu dofinansowania ze środków UE dla  operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

# §2

Termin wykonania

- Strony ustalają następujące terminy realizacji:

- rozpoczęcie robót nastąpi w dniu podpisania Umowy i przekazania placu budowy tj. grudzień 2018 r.

- zakończenie robót dla I etapu: do 27 grudnia 2018 r.

II etap: do 30 kwietnia 2019 r.

- W wyniku zdarzeń losowych, zmiany zakresu i z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy dopuszcza się zmianę terminu.

§3

Zasady rozliczenia

Tytułem wynagrodzenia Wykonawcy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie ………..zł + podatek VAT w wysokości 23% co stanowi brutto        zł (słownie : ………….. złotych …/100).

§4

Termin płatności

    - Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości określonej w ofercie tj. ………………………….. zł brutto.

    - Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy:

- Zapłata nastąpi w dwóch transzach:

- I transza płatna w 2018 r w kwocie brutto ……………….. zł w terminie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2018 r., Strony ustalają, że doręczenie faktury nastąpi nie później niż do 28.12.2018 r. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie faktura VAT/rachunek wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru robót I etapu podpisanego przez dwóch przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz jedną osobę reprezentującą Wykonawcę.

- II transza płatna w 2019r w kwocie brutto ……………. zł w  terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT/rachunku. Faktura VAT/rachunek zostanie wystawiona po podpisaniu przez Inspektora nadzoru oraz dwóch przedstawicieli Zamawiającego  protokołu odbioru robót II etapu obejmującego pozostałe roboty branży  budowlanej i elektrycznej oraz wyposażenie

    - Płatności za faktury VAT/rachunki będą dokonane przelewem z konta Zamawiającego na konto wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku.

    - Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców, to Zamawiający ureguluje Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty, które wykonali podwykonawcy, po złożeniu przez nich oświadczenia, iż Wykonawca uregulował wobec nich zobowiązania za prace, które wykonali.

# §5

# Zobowiązania i uprawnienia stron

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania przedmiotu Umowy z materiałów własnych  zgodnie z ofertą, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, prawem budowlanym i sztuką budowlaną. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, art. 10 ustawy „Prawo Budowlane".

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego okazać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń, atesty, certyfikaty oraz deklarację zgodności  z Polską Normą lub Aprobatą techniczną.

- Wykonawca udzieli ……. Miesiące/y gwarancji na wykonany zakres prac, licząc od   daty odbioru końcowego, zgodnie z protokołem odbioru.

- W przypadku wystąpienia usterek w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do ich usuwania niezwłocznie, w terminie uzgodnionym, od daty powiadomienia (pisemnego lub faksem) przez Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest udostępnić wykonawcy teren objęty remontem. Pomieszczenie zamykane na klucz do przechowywania materiałów, urządzeń i sprzętu zobowiązany jest zapewnić sobie Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy przez Wykonawcę w stanie wolnym od przeszkód, składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku oraz do usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

- Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu, w tym odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych elementów.

- Zamawiający nie jest zobowiązany  wobec Wykonawcy do wskazania punkty poboru energii elektrycznej i wody. Koszty użycia wody i energii ponosi Wykonawca.

§6

Odpowiedzialność odszkodowawcza

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, jakie poniósł Zamawiający na skutek nienależytego wykonania prac objętych nn. Umową.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od protokolarnego przekazania terenu budowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, za wyjątkiem sytuacji gdy przerwa w robotach nastąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

§7

Kary umowne

1. 	Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:

- 	za opóźnienie w  wykonaniu  przedmiotu   umowy  w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za każdy dzień opóźnienia,

-  	z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  20 %  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3,

- 	z tytułu istnienia wad, których nie można usunąć/naprawić w przedmiocie umowy stwierdzonych protokolarnie przez Zamawiającego oraz potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3,

2. 	Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia określonego
w § 3.

§8

Przepisy ogólne

Zmiany treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9

Liczba egzemplarzy umowy

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 10

Załączniki

Integralną część niniejszej umowy stanowią

- Oferta Wykonawcy z dnia ……………

Zamawiający

Wykonawca