GMINA PRUSZCZ

ul. Główna 33

86-120 Pruszcz

NIP: 559-12-41-441

Pruszcz, dnia 18.06.2019 r.

Szanowni Państwo,

W ramach rozeznania rynku cenowego dla zadania p.n.: „Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz – montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Pruszczu” proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie w/w inwestycji zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym (załącznik nr 2).

- Warunki wymagane Wykonawca wypełni Formularz oferty cenowej - załącznik nr. 1. Jednoznacznie potwierdzając że wykona przedmiot zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym, wymogami ustawy prawo budowlane oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Oferty należy złożyć w terminie do godz. 12.00 dnia 28.06.2019 roku. Ofertę należy dostarczyć/przesłać na adres: Urząd Gminy Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz, dopuszcza się również dostarczenie zeskanowanej podpisanej oferty wraz z załącznikami pocztą e-mail na adres inwestycje@pruszcz.pl

- Termin realizacji zamówieni: montaż 40 dni od dnia zawarcia umowy, sprawy formalne w tym odbiory i umowa z Dystrybutorem 60 dni od zawarcia umowy (Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów) .

- Kryterium oceny: 100% cena

- Zamawiający wymaga min. 24 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane prace remontowe i wbudowane urządzenia. W okresie gwarancji Wykonawca co najmniej 2 razy w roku dokonuje bez kosztowo przeglądu serwisowego instalacji.

Zamawiający wskazuje aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej budynku Szkoły aby precyzyjnie oszacować wszystkie niezbędne koszty wykonania prac.

Zamawiający wymaga przedstawienia niezbędnych certyfikatów, DTR lub atestów potwierdzających dopuszczenie wbudowanych materiałów i urządzeń do użytkowania
w budynkach użyteczności publicznej. Zamawiający zobowiązany jest w ramach zamówienia  zapewnić zawarcie umowy Inwestora z Dystrybutorem sieci tzw. umowa producencka.

Termin związania z ofertą: 30 dni

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału inwestycji na etapy lub ograniczenie zakresu w przypadku nieposiadania odpowiednich środków finansowych w bieżącym roku budżetowym.

KONTAKT:

Sebastian Kendra – kierownik biura

inwestycji i budownictwa

(52) 56 24 323

Łukasz Pawlak – referent

ds. utrzymania nieruchomości gminnych

(52) 56 24 323

Załączniki:

- Formularz ofertowy,

- Kosztorys ofertowy,