**SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTY ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zadania jest: Budowa drogi gminnej 031105C, dojazdowej do świetlicy wiejskiej, na odcinku długości 145 m w Bagniewie, gmina Pruszcz.

Przedmiot zamówienia obejmuje poniższy zakres prac na odcinku ~ 145 mb.:

- przebudowa istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 1284C

- wykonanie korytowania na zjeździe i pod dojściem do budynku świetlicy,

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,

- wykonanie zjazdu: ustawienie oporników betonowych na zjeździe, wykonanie w-wy odsączającej z piasku, w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm, podsypki cementowo-piaskowej, w-wy ścieralnej z betonowej kostki brukowej (szara)

- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na zjeździe i chodniku,

- wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

- wykonanie nawierzchni zjazdu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (w-wa wiążąca AC16W gr. 4 cm i w-wa ścieralna AC8S gr. 3 cm),

- wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm,

- wykonanie oznakowania i pionowego,

- wykonanie robót wykończeniowych (w tym profilowanie, humusowanie i obsianiem trawą),

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, organizacji placu budowy, wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

Zamawiający nie przewiduje zaliczkowania materiałów i robót.

Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

* Szczegóły zamówienia określono w dokumentacji projektowej – załącznik nr 5 do SIWZ
* Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarze – załącznik nr 8 do SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary mają charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.
* Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji i wymaganiami Zamawiającego. Kierować i nadzorować roboty mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia.
* Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i każdego uzupełnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do każdego i wszelkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub na wykonanie Robót. W przypadku, kiedy Wykonawca zostanie wybrany, żadne żądanie o zmianę ceny ofertowej nie może zostać wniesione na podstawie błędów lub ominięć w świetle powyższych zobowiązań Wykonawcy.
* Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na, lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej umową w sprawie zamówienia publicznego.

Transport i składowanie odpadów.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 992 j.t. z późn. zm.) w tym:

1. przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacji zamówienia odpady, ich segregację, transport i składowanie,
2. ponosi koszty z tytułu jw.,
3. na wniosek Zamawiającego wskaże miejsce składowania lub utylizacji oraz przedstawi stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospodarowane (wywiezione na składowisko, poddane utylizacji) zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa

**KATEGORIA OGŁOSZENIA**

Roboty budowlane

**PODKATEGORIA OGŁOSZENIA**

???

**WOJEWÓDZTWO**

KUJ-POM

**POWIAT**

Świecki

**MIEJSCOWOŚĆ**

Bagniewo

**CEL ZAMÓWIENIA**

Budowa drogi gminnej 031105C, dojazdowej do świetlicy wiejskiej, na odcinku długości 145 m w Bagniewie, gmina Pruszcz.

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zadania jest: Budowa drogi gminnej 031105C, dojazdowej do świetlicy wiejskiej, na odcinku długości 145 m w Bagniewie, gmina Pruszcz.

**KOD CPV**

45230000-8

**NAZWA KODY CPV**

Roboty budowlane

**DODATKOWE PRZEDMIOTY ZAMÓWIENIA:**

Nie dotyczy

**HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Zamawiający informuje, iż zamówienie powinno zostać zrealizowane w następujących  
terminach:  
• Rozpoczęcie robót od dnia podpisania umowy,  
• Zakończenie prac i formalny odbiór robót do dnia 17.12.2019 r,

**ZAŁĄCZNIKI**

1. Formularz ofertowy – 1 szt.
2. Oświadczenie o spełnieniu – 1 szt.
3. Projekt umowy – 1 szt.
4. Kosztorys ofertowy/Przedmiary robót – 1 kpl.
5. Wyciąg z dokumentacji
6. Oświadczenie dot. powiązań kapitałowych

**UPRAWNIENIA DO WYKONANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI**

Nie dotyczy

**WIEDZA I DOŚWIADCZENIA**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. Oferent przedłoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków jako załącznik do oferty (wzór zał. 2 + referencje/inne).

**Potencjał techniczny**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. Oferent przedłoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków jako załącznik do oferty (wzór zał. 2 + referencje/inne).

**Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. Oferent przedłoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków jako załącznik do oferty (wzór zał. 2 + referencje/inne).

**Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. Oferent przedłoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków jako załącznik do oferty (wzór zał. 2 + referencje/inne).

**Dodatkowe warunki**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.  
  
Warunki określono mw projekcie Umowy załącznik nr 3

**Warunki zmiany umowy**

**Załącznik nr 3**

**Zamówienia uzupełniające**

Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

**Ocena oferty**

**Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji**

Kryteria oceny jak w SIWZ

**Wykluczenia**

**Patrz SIWZ**

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
Oferty częściowe  
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

**Zamawiający - Wnioskodawca**