SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIA JĄCY:

Gmina Pruszcz

ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz

województwo: kujawsko-pomorskie

tel. (0 52) 562 43 00

fax. (0 52) 562 43 02

pruszcz@pruszcz.pl, www.bip.pruszcz.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej” – roboty drogowe

w  ramach naboru ogłoszonego przez LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-243/18; Nr konkursu nadany przez LGD: II/RPO/EFRR/2018]

– klasa drogi „L” - dojazdowa, KR 1

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego opartego o przepisy kodeksu

cywilnego poniżej 30.000 euro.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zadania jest: Budowa  drogi  gminnej 031105C, dojazdowej do świetlicy wiejskiej, na odcinku  długości 145 m w Bagniewie, gmina Pruszcz.

Przedmiot zamówienia obejmuje poniższy zakres prac na odcinku ~ 145 mb.:

-  przebudowa istniejącego skrzyżowania   z drogą powiatową nr 1284C

- wykonanie korytowania na zjeździe  i pod dojściem  do budynku świetlicy,

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,

- wykonanie zjazdu: ustawienie oporników  betonowych na zjeździe, wykonanie w-wy odsączającej z piasku, w-wy  podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm, podsypki cementowo-piaskowej, w-wy ścieralnej z  betonowej kostki brukowej (szara)

- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na zjeździe i chodniku,

- wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie  podbudowy  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

- wykonanie  nawierzchni zjazdu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (w-wa wiążąca AC16W  gr. 4 cm i                     w-wa ścieralna AC8S gr. 3 cm),

- wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm,

- wykonanie oznakowania i pionowego,

- wykonanie robót wykończeniowych  (w tym profilowanie, humusowanie i obsianiem trawą),

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, organizacji placu budowy,  wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

Zamawiający nie przewiduje zaliczkowania materiałów i robót.

Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

- Szczegóły zamówienia określono w dokumentacji projektowej – załącznik nr 5 do SIWZ

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarze – załącznik nr 8 do SIWZ.   Załączone do SIWZ przedmiary mają charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

- Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji i wymaganiami Zamawiającego. Kierować i nadzorować roboty mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i każdego uzupełnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do każdego i wszelkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub na wykonanie Robót. W przypadku, kiedy Wykonawca zostanie wybrany, żadne żądanie o zmianę ceny ofertowej nie może zostać wniesione na podstawie błędów lub ominięć w świetle powyższych zobowiązań Wykonawcy.

- Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na, lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą             i wynikającą z niej umową w sprawie zamówienia publicznego.

Transport i składowanie odpadów.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 992 j.t. z późn. zm.) w tym:

 przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacji zamówienia odpady, ich segregację, transport i składowanie,

 ponosi koszty z tytułu jw.,

 na wniosek Zamawiającego wskaże miejsce składowania lub utylizacji oraz przedstawi stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospodarowane (wywiezione na składowisko, poddane utylizacji) zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:

a) załącznik nr 5 – dokumentacja projektowa

- TERMIN REALIZACJI: Zamówienie należy zrealizować do 17.12.2019 rok.

DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

.................................................

- Oświadczenie, że Wykonawca:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Na dowód spełnienia warunku dopuszczenia do udziału w postępowaniu Wykonawca dołączy do oferty  załącznik wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków) – załącznik nr 2

2.  Wypełniony według wzoru druk „FORMULARZ OFERTOWY”  – załącznik nr 1 wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym – załącznik nr 4

- Wypełniony podpisany (jeśli dotyczy) załącznik Nr 6 - Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych i osobowych.

IV.   KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE.

Zamawiający  nie dopuszcza składania oferty wariantowej i częściowej na poszczególne pozycje. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

| KRYTERIA ZNACZENIE KRYTERIUM |  |
| --- | --- |
| cena (koszt) waga | 80 % |
| Okres gwarancji waga | 20 % |
| RAZEM waga | 100 % |

Opis sposobu obliczania punktacji:

Kryterium ceny

- oferta z najniższą ceną otrzymuje100 punktów, każda następna oferta będzie przeliczana  proporcjonalnie w stosunku do oferty z ceną najniższą wg wzoru:

Pc = ( Cn : Co ) x 100 x waga

gdzie  Cn  -  cena najniższa wśród ofert

Co  -  cena danego oferenta - większa od zera

Kryterium okresu gwarancji

- oferta z maksymalnym okresem gwarancji otrzymuje 100 punktów, każda następna oferta będzie przeliczana  proporcjonalnie w stosunku do oferty z maksymalnym okresem gwarancji wg wzoru:

Pp = ( Po : Pmax ) x 100 x waga

gdzie  Pmax  -  najdłuższy termin okresu gwarancji wśród ofert

Po  -  okres gwarancji proponowany przez danego oferenta

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- Odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ.

- Zawiera najkorzystniejszy bilans ceny – uzyskała największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria wyboru.

V.   ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU I WYBORU OFERT

- Składanie ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do godz. 1000 dnia 14.10.2019 roku . Ofertę należy dostarczyć/przesłać na adres: Urząd Gminy Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz w zaklejonej kopercie z opisem: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej”  - roboty drogowe,  dopuszcza się również dostarczenie zeskanowanej podpisanej oferty wraz z załącznikami pocztą e-mail na adres: drogi@pruszcz.pl wraz z równoległym wysłaniem oryginalnych dokumentów pocztą/kurierem lub osobiście.

- Tryb udzielania wyjaśnień.

## Uprawnieni do kontaktów z oferentami są: Ksenia Radosz tel. 0525624323, e-mail: drogi@pruszcz.pl Sebastian Kendra tel. 0525624323, e-mail: inwestycje@pruszcz.pl

## Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie/e-mail do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

## Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcom, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 2 dni przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający prześle odpowiedź na zadane pytania, nie ujawniając źródła zapytania, wszystkim Wykonawcom, którzy przesłali informację pocztą e-meil o pobraniu SIWZ od Zamawiającego/strony internetowej Zamawiającego.

- Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.10.2018 r. godz. 1005  w siedzibie Zamawiającego w Pruszczu przy ul. Głównej 33 w Biurze nr 11 na I piętrze Urzędu Gminy w Pruszczu.

- Tryb otwarcia ofert i oceny ofert.

Otwarcie ofert nie jest jawne. Na stronie internetowej Zamawiającego zostanie opublikowana informacja z sesji otwarcia w zakresie ilości złożonych ofert z podaniem Wykonawców oraz ilości uzyskanych punktów.

- Oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.

1. Zamawiający poprawi oczywiste pisarskie i omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę.

- Dopuszczalność zmian „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca.

2. Zamawiający – w razie potrzeby - przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom  uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i uzupełnień SIWZ.

7.  Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy :

1)  jej treść nie odpowiada treści zapytania,

2)  formularz ofertowy nie został złożony lub został wypełniony nieprawidłowo,

3)  wykonawca nie potwierdził spełniania warunków,  o których mowa powyżej.

4) zamawiający może odrzucić ofertę  jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zadania.

  - O odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, którego oferta została odrzucona nie przysługują środki ochrony prawnej.

  - Oferty nie podlegają zwrotowi.

  - Wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów przygotowania oferty.

- Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferty częściowe
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IV.  WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY.

- Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, przesyłając niezwłocznie zawiadomienie o wyniku postępowania/zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty na stronie internetowej.

- Zamawiający w informacji o wyniku postępowania wskaże firmę (nazwę) i siedzibę Wykonawcy, którego oferta została wybrana w tym cenę tej oferty.

- Zamawiający doręczy niezwłocznie zawiadomienie o wyborze oferty do Wykonawcy, którego oferta została wybrana wraz z wskazaniem terminu i miejsca zawarcia umowy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Wykonawcom, których interes prawny w ich ocenie doznał uszczerbku nie przysługują żadne środki ochrony prawnej.

- Zamawiający ma prawo odwołania lub unieważnienia przetargu według swoich potrzeb.

- Integralna cześć SIWZ stanowią nw. załączniki:

- Formularz ofertowy – 1 szt.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków – 1 szt.

- Projekt umowy – 1 szt.

- Kosztorys ofertowy/Przedmiary robót  – 1 kpl.

- Wyciąg z dokumentacji

- Oświadczenie dot. powiązań kapitałowych

ZATWIERDZAM:

Zamawiający objęty jest obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, w celu jej wypełnienia, prowadząc postępowanie przetargowe zobowiązany jest umieszczać zapytanie ofertowe w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich (baza krajowa), pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na stronie internetowej: www.zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl (baza wojewódzka).